附件2：

门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目绩效自评报告

（2023年度）

一、基本情况

# （一）项目概况

# 石龙高新技术产业用地土地一级开发项目（以下简称“石龙五期项目”或“项目”）位于门头沟区永定镇石龙经济开发区内，分A、B两区，项目规划用地总面积54.50公顷，规划地上建筑规模59.62万平方米，其中工业研发用地51.34万平方米，商业用地3.65万平方米，市政配套等其他设施预计4.63万平方米。

# 2017年3月项目取得授权批复。目前已完成A、B两区全部征地工作，项目高精尖产业用地（规划西苑路以西）控规已获得市政府批复，市政配套用地（规划西苑路以东）控规已通过区政府审议。市政方面，市政道路已完成招标工作，中标单位为北京城乡建设集团有限责任公司，目前完成施工计划的75%，预计2024年完成竣工验收移交。2022年完成第三次阶段性成本预审报告，审定总成本23.7亿元。石龙高新技术产业用地土地一级开发项目共计十五块高精尖产业用地已具备入市条件。

# （二）项目资金到位及执行情况

# 本项目预算总额7,653.58万元，其中：区级财政资金7,653.58万元、其他资金0.00万元。本项目全年共支出7,653.58万元，其中：区级财政资金支出7,653.58万元、其他资金支出0.00万元。

# （三）项目绩效目标、绩效指标设定情况

# 按要求持续推进市政道路建设工程。

# （四）项目资金管理情况分析

为规范土地储备管理行为，加强土地储备资金的监督管理，确保土地储备资金专款专用，提高土地储备资金的使用效益，严格按照《门头沟区土地储备项目专项资金管理办法》中涉及的财务、收支管理、财务监督检查等规定执行。

二、绩效自评结论

绩效自评总分：100分

绩效自评等级：优秀

三、绩效目标完成情况分析

# （一）总体绩效目标完成情况分析

# 按要求持续推进市政道路建设工程。

# （二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成现场巡查12次；现场保安到岗365天。

- 质量指标。

- 市政工程按协议约定的质量要求完成；项目资金报审资料完整通过率100%。

- 时效指标。

- 按季度支付保安服务费执行率100%；根据进度支付市政工程进度款100%。

- 成本指标。

- 项目总成本7,653.58万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

拉动区域经济增长，加快土地入市。

- 社会效益。

- 改善周边市政道路情况、提高居民居住条件。

- 生态效益。

- 重视环境保护，强化生态管控。

- 可持续影响。

- 提高农民生活水平、促进区域经济社会发展。

- 满意度指标完成情况分析。

- 实施主体满意度100%。

四、发现的主要问题和改进措施

无

五、有关建议及其他需要说明的情况

无

北京市门头沟区土地储备事务中心

2024年 4 月 26 日