2025年度北京市门头沟区土地储备事务中心重点支出项目绩效自评报告

# 一、基本情况

# （一）项目概况

# 门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目（以下简称“石龙五期项目”或“项目”）位于门头沟区永定镇石龙经济开发区内，分A、B两区，项目规划用地总面积54.50公顷，规划地上建筑规模59.62万平方米，其中工业研发用地51.34万平方米，商业用地3.65万平方米，市政配套等其他设施预计4.63万平方米。

# 2017年3月取得石龙五期项目土地前期开发授权。目前已完成A、B两区全部征地工作，项目高精尖产业用地（规划西苑路以西）控规已获得市政府批复，市政配套用地（规划西苑路以东）控规已通过区政府审议。市政方面正在推进市政道路建设工作，2023年基本完工，具备竣工验收移交。2022年完成第三次阶段性成本预审报告，审定总成本23.7亿元。石龙五期项目共计十五块高精尖产业用地已具备入市条件。2022年10月，其中六个地块实现入市，总用地面积约为8.54公顷，规划建筑面积30.9万平米，其中地上约22.6万平米，地下约8.3万平米，已实现回笼资金80915.17万元。

# （二）项目资金投入及使用情况

# 本项目预算总额3950.08万元，其中：区级财政资金3950.08万元、其他资金0.00万元。本项目全年共支出3950.08万元，其中：区级财政资金支出3950.08万元、其他资金支出0.00万元。该项目按要求持续推进市政道路建设工程。

# （三）项目资金管理情况分析

# 为规范土地储备管理行为，加强土地储备资金的监督管理，确保土地储备资金专款专用，提高土地储备资金的使用效益，严格按照《门头沟区土地储备项目专项资金管理办法》中涉及的财务、收支管理、财务监督检查等规定执行。

# 二、绩效自评结论

绩效自评总分：100分

绩效自评等级：优秀

# 三、绩效目标完成情况分析

# （一）项目绩效目标、绩效指标设定情况

# 总体绩效目标完成市政道路工程及其他一级开发收尾工作；绩效指标设定情况分为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标。

# （二）总体绩效目标完成情况分析

# 总体绩效目标完成市政道路工程及其他一级开发收尾工作。

# （三）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成现场巡查13次；现场保安到岗365天。

- 质量指标。

- 市政工程按协议约定的质量要求完成；项目资金报审资料完整通过率100%。

- 时效指标。

- 按季度支付保安服务费执行率100%；根据进度支付市政工程进度款100%。

2.成本指标。

（1）经济成本指标。

- 项目总成本2931.28万元。

3.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

拉动区域经济增长，加快土地入市。

- 社会效益。

- 改善周边市政道路情况、提高居民居住条件。

- 生态效益。

- 重视环境保护，强化生态管控。

- 可持续影响。

- 提高农民生活水平、促进区域经济社会发展。

- 满意度指标完成情况分析。

- 实施主体满意度97%以上。

# 四、发现的主要问题和改进措施

无。

# 五、有关建议及其他需要说明的情况

无。

北京市门头沟区土地储备事务中心

2026年4月28日